Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune

                  29. oktober 2024
Møde med projektledelse vedr. gang- og cykelbro.

Fra Guldborgsund Kommune:
Teknisk projektkoordinator Peter Kapiczynski Nielsen.
Projektleder Nina Munk Raun.
Havnemester Jan Barsøe.

Fra sejlklubberne.
Forkvinde Ulla Klimt, Sejlforeningen Vikingen,
Formand Henrik Lundvaldt, Toreby Sejlklub,
Formand Karl Erik Nielsen, Lergraven Sejl- og fiskeriklub. Koordinator, SIG.
Talsmand Palle Tørnqvist, SIG.

Dagsorden:
1.	Velkomst og præsentation ved GSK (kommunen).
2.	Introduktion til mødet ved GSK.
3.	Kort projektgennemgang ved A1 Consult, Emil Simonsen (videoforbindelse).
4.	Drøftelser og dialog om:
a. Sejladsforhold omkring projektområdet.
b. Drejebroens indvirkning på sejlernes brug af sundet.
c. Åbningstider (sæson, hverdage/weekend, tidsrum).
d. Evt. ekstra tiltag.
5.	Afrunding og opsamling.

Efter projektets præsentation fik sejlklubberne lejlighed til bemærkninger:

a.	Sejladssikkerhed kan ikke opnås med broens nuværende placering, jfr. høringssvar	fra Vikingen, Lergraven, Toreby Sejlklub, SIG, Dansk Sejlunion og GSIR	(Guldborgsund Sports- og Idrætsråd). Klubberne påpegede især den snævre	sejlrende, ophobning af sejlende mellem broerne, vanskelig koordinering af broernes	åbningstider. Sejladsen gennem de to broer skal kunne foregå i et samlet forløb for	sejlsikkerhedens skyld i det snævre og strømfyldte farvand.
Ca. 250 lokale både skal have cykelbroen åbnet.

b.	Manglende sejladssikkerhed og usikre åbningstider for cykelbroen - fjernstyret fra	Frederik IX's Bro eller Guldborgbroen - gør gennemsejling af Guldborg Sund	problematisk for nogle og uønsket for andre med færre gæstesejlere og faldende	medlemstal (især i Lergraven Sejlklub og Toreby Sejlklub) til følge. Hovedparten af	sejladser fra Lergraven og Toreby Sejlklub går nord på op gennem Guldborg Sund.

c.	Åbningstider efter behov fra en halv time før solopgang til en halv time efter	solnedgang i sejlsæsonen er et ønske/krav, projektledelsen har kendt siden 22.	november 2022, men ikke har imødekommet.

d.	Fortøjningsmuligheder ved boardwalk vil skabe kaoslignende forhold under	ugunstige strøm- og vindforhold. Foreslåede fortøjningsbøjer mod Lolland vil	resultere i sammenstød med sydgående sejlere.

Uden for dagsordenen:
Gang- og Cykelbroen er et fejlslagent projekt, som rammer fritidssejladsen og sejlerturismen. Projektet er ikke tilstrækkeligt belyst overfor politikerne i Byrådet og Erhvervs- og Turismeudvalget. Der er usikkerhed om risiko for nedbrud af broens maskineri ved højvande over 185 cm. Driftsudgifterne er ikke oplyst. En merudgift på 17 % af eventuelt bevilgede fondsmidler var ikke kendt, da Byrådet godkende havneplanen i dens helhed.

Resumé: Palle.